**A N E K S Ugovora**

**(Terms of reference)**

**OPIS POSLOVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **IME I PREZIME**  **AUTORA** | Vladimir Aleksić | |
| 2. | **POZICIJA** | Dizajn i izrada aplikacije o mestima sećanja u Srbiji (donator NED) | |
| 3. | **PERIOD REALIZACIJE POSLA** | 01.03. – 30.09.2023. | |
| 4. | **KOOMUNIKACIJA I KOORDINACIJA** | Autor će komunicirati sa projektnim osobljem: Slobodanka Dekić, koordinatorkom projekta i Milovanom Pissarijem, direktorom Centra za primenjenu istoriju, [centarzaprimenjenuistoriju@gmail.com](mailto:centarzaprimenjenuistoriju@gmail.com) | |
| 5. | **GLAVNE OBAVEZE** | Ukupno trajanje angažmana iznosi 76 radnih dana u periodu od aprila – septembra 2023. Angažman obuhvata:   * Definisanje modela podataka (3 radna dana) * Izrada 4 ekrana aplikacije (15 radnih dana) * Određivanje najbliže tačke (GPS) (5 radnih dana) * Nalaženje optimalnih dimenzija fotografija (3 radna dana) * Testiranje dizajna i izmena istog (15 radnih dana) * Postavljanje podataka na server (3 radna dana) * Povlačenje podataka sa servera (3 radna dana) * Verzija za iOS (7 radnih dana) * Verzija za Android (7 radnih dana) * Testiranje obe verzije (15 radnih dana) * Postavljanje na Play i App store (2 radna dana)   Ugovorena naknada za ove obaveze iznosi **855 USD neto (xxx USD bruto)**.  Prvi deo neto sume isplaćuje se nakon testiranja dizajna i izmena istog (41 radni dan); drugi deo neto sume isplaćuje se po završetku posla, i prihvatanja finalne verzije aplikacije. | |
| **POTPIS I DATUM PRIHVATANJA OBAVEZA** | | | |
| **AUTOR**      **DATUM :** | | | **Centar za primenjenu istoriju**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**    **DATUM :** |